Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

Avance de Hachiko Store hasta la semana 10. Para completarlo revisamos el informe de fase 1, los archivos del repositorio y las observaciones de la profesora.

| Resumen de avance proyecto APT | Después de definir el proyecto en la fase 1, comenzamos a construir la tienda. En Git ya están las pantallas de catálogo, búsqueda, carrito, compra, cuentas y administración. También hay código para acceso de usuarios, pedidos, pagos, inventario y carga masiva de productos. El esquema de datos está hecho con Prisma y PostgreSQL. Para el análisis y el pronóstico hay programas en Python. Además encontramos guías técnicas y pruebas unitarias escritas. Calculamos un avance cercano al 60 %, aunque todavía nos faltan pruebas completas y resultados de ejecución que respalden esa estimación. Hemos avanzado en la tienda, la base de datos, el acceso de usuarios y el inventario. Después de la retroalimentación de la profesora dimos prioridad a la carga masiva, la vista para celular y la navegación. |
| --- | --- |
| Objetivos | Cambiamos la forma de mostrar los indicadores. En vez de usar Power BI, decidimos incluirlos en la aplicación junto con los datos de la tienda. El asistente de lenguaje natural era opcional. Dejamos abierta una integración futura por API porque desarrollarlo completo ahora supera el tiempo y los recursos del equipo. |
| Metodología | Seguimos con Scrum adaptado al trabajo de la asignatura y usamos CRISP-DM para las tareas de datos, tal como propusimos en fase 1. Revisamos el avance con el plan de trabajo, las tareas pendientes y los cambios guardados en Git. |
| Evidencias de avance | Documentación: docs/ contiene guías de carga masiva, pruebas y despliegue. https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store/tree/master/docs Programación: src/ contiene la aplicación, src/actions/product-import.ts muestra la importación de productos. https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store/tree/master/src Datos: prisma/schema.prisma presenta el modelo de almacenamiento y ml/jobs/ contiene procesos analíticos. https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store/blob/master/prisma/schema.prisma Calidad: Git registra los cambios y tests/unit/ reúne casos de prueba para inventario, importación y otras funciones. Faltan resultados documentados de recorridos completos, no los damos por terminados. https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store/tree/master/tests/unit |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Comparamos el plan de fase 1 con los cambios que aparecen en Git y con las observaciones de la profesora. El 60 % es una estimación del equipo. En el estado de cada actividad distinguimos lo que ya se puede comprobar de lo que todavía necesita pruebas.

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| Arquitectura de software | Organizar la tienda y el análisis de datos en partes separadas. | Diseño del proyecto y repositorio. | 3 días | Vicente Donoso | El repositorio separa la aplicación (src/), los datos (prisma/) y el análisis (ml/). | Completado | Se mantuvo la organización definida en fase 1. |
| Desarrollo de software | Preparar la aplicación y sus herramientas de trabajo. | Next.js, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. | 2 días | Vicente Donoso | La aplicación y sus archivos de configuración están en Git. Falta revisar algunas tareas automáticas. | Completado | Además de la aplicación web, se incorporó una base de aplicación móvil en mobile/. |
| Almacenamiento de datos | Definir la base de datos y preparar información de prueba. | Prisma, PostgreSQL y datos de prueba. | 3 días | Vicente Donoso | El modelo de datos está en prisma/schema.prisma y existen archivos para generar datos de prueba. | Completado | Se ajustó la generación de datos de prueba para que pueda convivir con pedidos reales. |
| Seguridad de acceso | Crear el registro, el ingreso y la verificación en dos pasos. | Servicio de usuarios y pruebas. | 5 días | Vicente Donoso | Hay código para registrar usuarios, iniciar sesión y pedir un segundo código de acceso. | Completado | Falta dejar evidencia de una prueba completa con usuarios de prueba. |
| Interfaz de usuario | Construir las pantallas de catálogo, carrito y compra. | React, Next.js y diseño de interfaz. | 4 días | Christ Louidor | El catálogo, los filtros y el carrito tienen pantallas en Git. También se registran mejoras en filtros e interfaz móvil. | Completado | Se mejoraron filtros e interfaz para celular, falta documentar una compra completa. |
| Integración de pagos | Conectar los pagos con los pedidos. | Webpay, MercadoPago y servicio de pedidos. | 5 días | Vicente Donoso | Existen rutas y funciones para iniciar y confirmar pagos. El código verifica el monto de la orden. | Completado | Se ajustó el carrito para conservar los productos hasta confirmar el pago. Falta registrar una prueba completa. |
| Gestión de inventario | Registrar existencias, reservas y reposición de productos. | Base de datos y pruebas de inventario. | 6 días | Nelson Zarate | Hay funciones para reservar y descontar stock. Git registra cambios de Nelson en carga masiva y reposición por SKU. | En curso | Se añadió importación por CSV/Excel y reposición sin modificar los datos del producto. |
| Análisis de datos | Preparar los procesos que calculan pronósticos e indicadores. | Python, base de datos y GitHub Actions. | 10 días | Vicente Donoso | Existen programas de análisis y pronóstico. La ejecución automática del 13/10 se detuvo por falta de configuración de la conexión. | En curso | Se agregó un aviso claro cuando falta la conexión, queda pendiente ejecutar el proceso completo. |
| Indicadores de negocio | Mostrar indicadores dentro de la aplicación. | Pantallas del panel y datos de la tienda. | 7 días | Christ Louidor | Hay pantallas para ventas, demanda, clientes e inventario. Los resultados dependen de que el análisis de datos se ejecute. | Ajustada | Se dejó de considerar Power BI y se decidió integrar los indicadores en la aplicación. |
| Gestión de datos personales | Permitir que el usuario gestione sus datos y consentimientos. | Formularios, base de datos y documentación. | 5 días | Nelson Zarate | El repositorio incluye campos de consentimiento y funciones de gestión de datos. Falta reunir resultados de prueba. | En curso | No se registran actividades eliminadas, queda pendiente comprobar los recorridos de usuario. |
| Registro de seguridad | Registrar acciones e incidentes de seguridad. | Registro de eventos y guía de pruebas. | 4 días | Nelson Zarate | Hay archivos para registrar incidentes y una guía que explica cómo probarlos. | En curso | Falta adjuntar resultados de las pruebas descritas en la guía. |
| Calidad y documentación | Reunir pruebas, informes y aportes de cada integrante. | Git, pruebas y documentos del proyecto. | 5 días | Nelson Zarate | Hay pruebas escritas y guías. Los documentos académicos y el código están en repositorios distintos. | En curso | Ordenar las evidencias de entrega y repetir las tareas automáticas que no terminaron. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

El monitoreo mostró avances en la aplicación y tareas que aún necesitan pruebas. Los ajustes responden a las dificultades que encontramos y a lo que nos pidió mejorar la profesora.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo del plan de trabajo Nos ayudó repartir las tareas según lo que cada uno venía trabajando. Vicente se concentró en programación, Christ en la interfaz y Nelson en documentación, además de apoyar cambios de código. Con Git podemos revisar los aportes y recuperar versiones anteriores si hace falta. Cargar productos uno por uno resultaba lento, por eso agregamos archivos CSV y Excel. Para el análisis también encontramos datos históricos desactualizados. Usamos datos simulados más recientes para seguir probando, pero los identificamos como simulados. Nos queda revisar mejor la navegación y guardar pruebas de la vista para celular.

Actividades ajustadas o eliminadas La profesora nos pidió sumar carga masiva, mejorar la vista en celular y hacer más simple la navegación. Por eso cambiamos el orden de esas tareas, sin sacar los módulos principales. Git ya muestra cambios en importación, filtros, menú e interfaz móvil, aunque faltan pruebas documentadas. Por decisión del equipo, los indicadores quedaron dentro de la aplicación en vez de Power BI. El asistente de lenguaje natural pasó a ser una posible integración futura por API debido al tiempo y al costo. Estas dos decisiones no vinieron de la profesora.

Actividades no iniciadas o retrasadas Siguen pendientes las pruebas completas de carga masiva y compra. También faltan capturas de la navegación desde celular. El pronóstico automático se detuvo porque falta configurar NEON_DIRECT_URL, así que todavía no lo damos por validado. Vicente revisará la configuración y los recorridos principales. Christ probará la vista para celular y la navegación. Nelson reunirá las evidencias, actualizará la documentación y apoyará las correcciones de código. Los resultados y los problemas que sigan abiertos quedarán registrados en Git.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |  |
| Planificación, UI/UX y Modelo de Datos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo Core, Inventario y Ledger |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciberseguridad, Privacidad (PII) y Bitácora |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración Pasarelas de Pago & Dummy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Modelado y Dashboards en Power BI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas, Despliegue Serverless y Cierre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |