# Plantilla Informe de Avance – Proyecto APT (Semana 10)

## Instrucciones para el equipo

Esta plantilla sigue la Guía del Estudiante Fase 2 (2.4) y la pauta Sumativa Informe de Avance (2.5, 20% de la nota). Reemplaza todo el texto entre corchetes y borra estas instrucciones antes de entregar.

- Modalidad: encargo grupal (2 a 3 integrantes), sin presentación oral.

- Formato técnico obligatorio: portada, índice, abstract, desarrollo de ingeniería, conclusiones y reflexiones individuales.

- Idioma: abstract, conclusiones individuales y reflexión.

- Formato: letra Arial, Verdana o Calibri, tamaño 11 o 12, interlineado 1,0 o 1,5, páginas numeradas.

- Entrega: el informe y todas las evidencias deben quedar en el repositorio Git con la estructura y nombres solicitados (indicador 6, 20% de la pauta).

## Portada

| Campo | Completar |
| --- | --- |
| Institución / Escuela | Duoc Uc - Informática y telecomunicaciones |
| Asignatura | Capstone – PTY4614 |
| Sección | 005v |
| Nombre del Proyecto APT | Hachiko store |
| Integrantes | Christ louidor · Vicente Donoso · Nelson Zarate |
| Docente | Marcela Gonzalez |
| Repositorio Git | https://github.com/Chitowo/hachiko-store |
| Fecha de entrega | 14/10/2026 |

## Índice

Plantilla Informe de Avance – Proyecto APT (Semana 10)	1

Instrucciones para el equipo	1

Portada	1

Índice	1

Abstract	2

1. Resumen de avance del Proyecto APT	2

1.1 Objetivos (solo si hubo ajustes)	3

1.3 Evidencias de avance	3

2. Monitoreo del plan de trabajo (adjuntar backlog priorizado o Gantt)	1

3. Ajustes a partir del monitoreo	1

3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo	1

3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas	1

5. Conclusiones individuales	1

5.1 Christ Louidor	1

5.2 Vicente Donoso	2

5.3 Nelson Zarate	2

6. Reflexiones individuales	2

6.1 Christ Louidor	2

6.2 Vicente Donoso	2

6.3 Nelson Zarate	2

7. Referencias	3

8. Anexos y evidencias en Git	3

## Abstract

Hachiko Store es la plataforma web empresarial que estamos desarrollando para una PyMEs específicamente para una empresa chilena que importa y vende productos coreanos. En la fase 1 definimos una arquitectura que separa la operación de la tienda del análisis de datos y considera la seguridad desde el diseño. La aplicación usa Next.js, TypeScript, Prisma y PostgreSQL, mientras que los procesos de análisis y pronóstico se trabajan en Python. Organizamos el desarrollo con Scrum y usamos CRISP-DM para las tareas de datos. En el repositorio ya hay pantallas de catálogo, carrito, compra y administración, junto con código para cuentas de usuario, inventario, pagos y carga masiva. También se encuentran el esquema de datos, pruebas unitarias, documentación y tareas automáticas. Entre los avances concretos están la reserva de stock, la reposición por SKU y la importación de productos. Nos falta reunir resultados de pruebas completas y resolver la configuración que detuvo el pronóstico automático. Por eso este informe presenta lo que hemos construido hasta ahora y lo que todavía debemos validar.

## 1. Resumen de avance del Proyecto APT

En la fase 1 definimos el problema, los objetivos, las tecnologías y la forma de organizar Hachiko Store. Desde entonces empezamos a construir la plataforma. Para este informe revisamos el repositorio y relacionamos los archivos disponibles con las actividades del plan inicial.

En Git aparecen las pantallas del catálogo, la ficha de productos, el carrito, la compra, las cuentas y el panel de administración. El catálogo incluye búsqueda, categorías y opciones para ordenar o revisar la disponibilidad de productos.

También encontramos código para el registro e ingreso de usuarios, los pedidos, los pagos y el inventario. El acceso contempla contraseñas, bloqueo temporal después de intentos fallidos y segundo factor. En inventario ya están las funciones de reserva, consulta de disponibilidad, descuento de stock y registro de movimientos.

La base de datos está definida con Prisma y PostgreSQL. El esquema incluye usuarios, productos, pedidos y movimientos de stock. Además guarda información para los pronósticos, las sugerencias de reposición y las ejecuciones de los modelos.

Para la parte de datos hay programas en Python que preparan análisis y pronósticos de demanda. Su objetivo es que la tienda pueda mostrar información útil para decidir qué productos conviene reponer y cómo va cambiando la demanda.

Estos avances se pueden revisar en los archivos de Git y en los registros de GitHub Actions. El 60 % que estimamos como equipo sirve para ubicar el estado general del producto, pero no equivale a una validación completa. Todavía falta comprobar varios recorridos y guardar sus resultados.

### 1.1 Objetivos (solo si hubo ajustes)

| Objetivo original | Objetivo ajustado | Motivo del ajuste (dificultad, facilitador o retroalimentación docente) |
| --- | --- | --- |
| 4. Construir un módulo de Business Intelligence mediante Power BI que permita analizar indicadores comerciales, comportamiento de clientes y estado del inventario. | Mostrar dentro de la aplicación los indicadores comerciales, de clientes y de inventario que en la fase 1 pensábamos presentar con Power BI. | Decidimos integrar esos indicadores en la tienda para consultar la información en un mismo lugar. |
| 6(opcional). Implementar un asistente inteligente que permita consultar información empresarial mediante lenguaje natural, integrando datos operacionales, indicadores de negocio y resultados de los modelos analíticos bajo controles de acceso y seguridad. | Dejar preparada la estructura para conectar más adelante un asistente de lenguaje natural mediante una API, si el presupuesto del proyecto lo permite. | Desarrollar un modelo propio requiere más tiempo y recursos de los disponibles en esta etapa. Por eso dejamos abierta una integración futura por API. |

### 1.3 Evidencias de avance

| N° | Evidencia | Ámbito (documentación / programación / datos) | Qué demuestra | Ubicación (ruta en Git o anexo) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | Documentación técnica | Documentación | Descripción de carga masiva, pruebas, despliegue y procesamiento analítico. | Repositorio de desarrollo: docs/ |
| E2 | Catálogo e interfaces | Programación | Las pantallas permiten revisar el catálogo, buscar productos y avanzar por el carrito hacia la compra. | src/app/ |
| E3 | Servicio de autenticación | Programación | El servicio contiene la lógica de registro, inicio de sesión y segundo factor de acceso. | src/lib/services/auth.service.ts |
| E4 | Servicio de inventario | Programación | Reservas, disponibilidad, descuentos y movimientos de existencias. | src/lib/services/inventory.service.ts |
| E5 | Importación de productos | Programación | Validación de archivos, vista previa y reposición por SKU. | src/actions/product-import.ts |
| E6 | Pronóstico de demanda y análisis de datos | Programación / datos | Código de entrenamiento y evaluación temporal del modelo. | ml/jobs/forecast_demand.py |
| E7 | Pruebas unitarias | Programación / calidad | Casos escritos para inventario, importación y otros componentes. | tests/unit/ |

## 2. Monitoreo del plan de trabajo (adjuntar backlog priorizado o Gantt)

Volvimos al plan de la fase 1 y lo comparamos con lo que está en Git. Calculamos que el producto va cerca del 60 %, porque ya hay pantallas, funciones y documentación, aunque siguen pendientes pruebas completas y algunas configuraciones. Mantuvimos las duraciones del plan original. En cada actividad anotamos el estado que podemos respaldar con los archivos actuales.

| Competencia o unidad de competencia | Actividad | Recursos | Duración | Responsable | Observaciones (dificultades o facilitadores) | Estado de avance | Ajustes |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Organizar la tienda y el análisis de datos en partes separadas. | Diseño del proyecto y repositorio. | 3 días | Vicente Donoso | El repositorio separa la aplicación (src/), los datos (prisma/) y el análisis (ml/). | Completado | Se mantuvo la organización definida en fase 1. |
| Desarrollo de software | Preparar la aplicación y sus herramientas de trabajo. | Next.js, TypeScript, Prisma y PostgreSQL. | 2 días | Vicente Donoso | La aplicación y sus archivos de configuración están en Git. Falta revisar algunas tareas automáticas. | Completado | Además de la aplicación web, se incorporó una base de aplicación móvil en mobile/. |
| Almacenamiento de datos | Definir la base de datos y preparar información de prueba. | Prisma, PostgreSQL y datos de prueba. | 3 días | Vicente Donoso | El modelo de datos está en prisma/schema.prisma y existen archivos para generar datos de prueba. | Completado | Se ajustó la generación de datos de prueba para que pueda convivir con pedidos reales. |
| Seguridad de acceso | Crear el registro, el ingreso y la verificación en dos pasos. | Servicio de usuarios y pruebas. | 5 días | Vicente Donoso | Hay código para registrar usuarios, iniciar sesión y pedir un segundo código de acceso. | Completado | Falta dejar evidencia de una prueba completa con usuarios de prueba. |
| Interfaz de usuario | Construir las pantallas de catálogo, carrito y compra. | React, Next.js y diseño de interfaz. | 4 días | Christ Louidor | El catálogo, los filtros y el carrito tienen pantallas en Git. También se registran mejoras en filtros e interfaz móvil. | Completado | Se mejoraron filtros e interfaz para celular, falta documentar una compra completa. |
| Integración de pagos | Conectar los pagos con los pedidos. | Webpay, MercadoPago y servicio de pedidos. | 5 días | Vicente Donoso | Existen rutas y funciones para iniciar y confirmar pagos. El código verifica el monto de la orden. | Completado | Se ajustó el carrito para conservar los productos hasta confirmar el pago. Falta registrar una prueba completa. |
| Gestión de inventario | Registrar existencias, reservas y reposición de productos. | Base de datos y pruebas de inventario. | 6 días | Nelson Zarate | Hay funciones para reservar y descontar stock. Git registra cambios de Nelson en carga masiva y reposición por SKU. | En curso | Se añadió importación por CSV/Excel y reposición sin modificar los datos del producto. |
| Análisis de datos | Preparar los procesos que calculan pronósticos e indicadores. | Python, base de datos y GitHub Actions. | 10 días | Vicente Donoso | Existen programas de análisis y pronóstico. La ejecución automática del 13/10 se detuvo por falta de configuración de la conexión. | En curso | Se agregó un aviso claro cuando falta la conexión, queda pendiente ejecutar el proceso completo. |
| Indicadores de negocio | Mostrar indicadores dentro de la aplicación. | Pantallas del panel y datos de la tienda. | 7 días | Christ Louidor | Hay pantallas para ventas, demanda, clientes e inventario. Los resultados dependen de que el análisis de datos se ejecute. | Ajustada | Se dejó de considerar Power BI y se decidió integrar los indicadores en la aplicación. |
| Gestión de datos personales | Permitir que el usuario gestione sus datos y consentimientos. | Formularios, base de datos y documentación. | 5 días | Nelson Zarate | El repositorio incluye campos de consentimiento y funciones de gestión de datos. Falta reunir resultados de prueba. | En curso | No se registran actividades eliminadas, queda pendiente comprobar los recorridos de usuario. |
| Registro de seguridad | Registrar acciones e incidentes de seguridad. | Registro de eventos y guía de pruebas. | 4 días | Nelson Zarate | Hay archivos para registrar incidentes y una guía que explica cómo probarlos. | En curso | Falta adjuntar resultados de las pruebas descritas en la guía. |
| Calidad y documentación | Reunir pruebas, informes y aportes de cada integrante. | Git, pruebas y documentos del proyecto. | 5 días | Nelson Zarate | Hay pruebas escritas y guías. Los documentos académicos y el código están en repositorios distintos. | En curso | Ordenar las evidencias de entrega y repetir las tareas automáticas que no terminaron. |

## 3. Ajustes a partir del monitoreo

Al comparar el plan con el avance real, vimos que había que cambiar el orden de algunas tareas. La profesora nos pidió agregar carga masiva, mejorar la vista para celular y hacer más clara la navegación. Ya hay cambios relacionados con esos puntos en Git. Lo que sigue es probarlos de principio a fin y guardar la evidencia.

### 3.1 Factores que han facilitado o dificultado el plan de trabajo

La división del trabajo nos ha permitido avanzar en varias partes a la vez. Vicente ha trabajado principalmente en la programación, Christ en la interfaz y Nelson en la documentación, además de apoyar cambios de código. Git nos ayuda a revisar qué hizo cada uno y volver a una versión anterior si algo falla.

Ingresar productos uno por uno tomaba demasiado tiempo, así que agregamos la carga mediante archivos CSV y Excel. En el análisis apareció otra dificultad: los datos históricos con los que trabajábamos ya estaban desactualizados. Para seguir probando usamos datos simulados más recientes y los identificamos como tales, sin presentarlos como ventas reales. Estas dificultades nos llevaron a priorizar la carga masiva, la vista para celular y la navegación.

El equipo también ajustó dos ideas de la fase 1. En lugar de mostrar los indicadores con Power BI, decidimos incluirlos en la misma aplicación. El asistente de lenguaje natural era opcional y quedó para una posible integración futura por API, porque hacerlo ahora tomaría más tiempo y podría generar un costo. Estos cambios los decidimos nosotros. No fueron solicitudes de la profesora.

### 3.3 Actividades no iniciadas o retrasadas

Aún faltan pruebas completas de la carga masiva y del proceso de compra. También debemos guardar capturas que muestren la navegación y el uso desde un celular. La ejecución automática del pronóstico se detuvo porque falta configurar NEON_DIRECT_URL. El código está, pero no presentaremos ese proceso como validado mientras no logremos ejecutarlo y registrar el resultado.

Para recuperar el avance pendiente, Vicente revisará la configuración y los recorridos principales. Christ comprobará la vista para celular y la navegación. Nelson reunirá las evidencias, actualizará el informe y apoyará las correcciones de código. Dejaremos en Git tanto los resultados como los problemas que sigan abiertos.

## 5. Conclusiones individuales

### 5.1 Christ Louidor

Mi trabajo se ha concentrado en la interfaz de la tienda. Ya contamos con pantallas para mostrar productos, buscarlos y avanzar hacia la compra. Después de los comentarios de la profesora, revisamos los filtros y cómo se ve la página en celular. Todavía tengo que comprobar el recorrido completo con usuarios de prueba, porque una pantalla puede verse bien y aun así ser difícil de usar. En el próximo avance quiero dejar esas pruebas registradas y corregir lo que encontremos.

### 5.2 Vicente Donoso

He trabajado principalmente en la programación de la aplicación. En Git se pueden revisar funciones de catálogo, pedidos, acceso de usuarios e inventario, pero aún nos faltan pruebas que unan esos módulos en un recorrido completo. También debo resolver la configuración que frenó el pronóstico automático. Esta etapa me recordó que tener el código escrito no basta: necesitamos ejecutarlo, revisar el resultado y dejar evidencia de las fallas que aparezcan.

### 5.3 Nelson Zarate

Me he dedicado a ordenar la documentación y también he apoyado cambios en el código. La carga masiva de productos es uno de los avances en los que participé y responde a lo que nos pidió la profesora. Al preparar el informe comparé las tareas de la fase 1 con los archivos que hay hoy en Git. Eso me permitió ver avances concretos, pero también pruebas que todavía no tenemos. Prefiero dejar esos pendientes claros antes que dar una función por terminada sin comprobarla.

## 6. Reflexiones individuales

### 6.1 Christ Louidor

Al probar las pantallas entendí que no basta con diseñarlas para computador. En celular hay menos espacio y algunos pasos de la compra pueden volverse confusos. La observación de la profesora sobre navegación nos ayudó a mirar el recorrido desde quien usa la tienda. Mi siguiente tarea es revisar varios tamaños de pantalla, anotar los problemas y corregirlos antes de considerar lista la interfaz.

### 6.2 Vicente Donoso

Programar módulos distintos al mismo tiempo me obligó a ordenar mejor las pruebas. Hay funciones escritas, pero todavía tenemos que demostrar que trabajan juntas. El pronóstico de demanda es un ejemplo: la ejecución se detuvo por una configuración pendiente, aunque el código esté en el repositorio. Para el próximo avance quiero resolver ese punto y guardar los resultados de las pruebas, incluidos los errores.

### 6.3 Nelson Zarate

Al trabajar con el informe y con parte del código entendí por qué conviene guardar evidencia mientras desarrollamos. Si dejamos todas las capturas y pruebas para el final, después cuesta explicar qué cambió y qué falta. La carga masiva, la vista para celular y la navegación cambiaron nuestras prioridades. Mi tarea ahora es mantener la documentación al día, apoyar las pruebas y escribir solo lo que realmente podemos mostrar.

## 7. Referencias

Equipo Hachiko Store. (2026). Informe etapa 1 Capstone (Hachiko Store) [Informe académico]. https://docs.google.com/document/d/1ZT_Nq2Zix_3KZmRn6qE-2Vhh78s2GM7HDCnRDMz9Ze0/edit

Duoc UC. (2026). Guía del estudiante: fase 2, desarrollo del proyecto APT [Guía de asignatura]. https://docs.google.com/document/d/1iFGBsEJwbtWZXD9mCltZtTBEqXNlW3Nj/edit

Duoc UC. (2026). Sumativa avance fase 2 [Pauta de evaluación]. https://drive.google.com/file/d/1hBcUiZV2RbhU5wGB-kYvD9tsDHhPZ0NG/view

haruxvi. (2026). Hachiko_Store [Repositorio de código]. GitHub. https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store

## 8. Anexos y evidencias en Git

Para revisar el desarrollo actual usamos el repositorio https://github.com/haruxvi/Hachiko_Store. Esta tabla muestra las evidencias disponibles y lo que todavía debemos subir para la entrega.

| Anexo | Contenido | Ruta en el repositorio |
| --- | --- | --- |
| A | Informe de avance en PDF | Pendiente de exportar y subir a Git. |
| B | Plan de trabajo actualizado | Sección 2 de este informe, archivo independiente pendiente. |
| C | Modelo de datos y diagramas | prisma/schema.prisma, diagramas gráficos pendientes. |
| D | Pruebas | tests/unit/, capturas y resultados pendientes. |
| E | Código fuente | src/, prisma/ y ml/. |
| F | Aportes del equipo | Historial de commits, resumen por integrante pendiente. |